# PHẦN 6. GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU AI

Đối tượng tham khảo: Nền tảng Outlier AI và các hệ thống thu thập, đánh giá dữ liệu huấn luyện trí tuệ nhân tạo.

Mục tiêu: Đảm bảo dữ liệu được thu thập đúng tiến độ, đạt chất lượng, phát hiện sớm sai sót và có quy trình xử lý rõ ràng.

Lưu ý: Các ngưỡng chất lượng, tỷ lệ duyệt và dấu hiệu bất thường trong báo cáo là đề xuất để xây dựng hệ thống tương tự Outlier AI, không phải quy định chính thức. Cần hiệu chỉnh theo dữ liệu thực tế của dự án.

## 1. Người giám sát cần theo dõi những gì?

Hệ thống cần có một Dashboard (bảng điều khiển tổng quan) hiển thị 5 nhóm thông tin:

Bảng 6.1. Năm nhóm thông tin trên Dashboard

| Nhóm thông tin | Nội dung cần theo dõi |
| --- | --- |
| Tiến độ | Tổng task, đã làm, chưa làm, đã duyệt, % hoàn thành, nguy cơ trễ hạn |
| Chất lượng | Tỷ lệ được duyệt, tỷ lệ sai task mồi, lỗi thường gặp |
| Bất đồng | Tỷ lệ người đánh giá đưa ra kết quả khác nhau, số task chờ phân xử |
| Task bị kẹt | Task quá hạn, chưa có người làm, chờ duyệt lâu, bị báo lỗi |
| Nhân sự | Ai chưa bắt đầu, ai làm chậm, ai quá tải, chất lượng công việc từng người |

Yêu cầu quan trọng: Người giám sát có thể nhấn vào từng chỉ số để xem task hoặc nhân viên liên quan, tìm nguyên nhân và xử lý. Cần phân biệt số task đã hoàn thành đánh giá với số task đã được duyệt để bàn giao.

### Tần suất theo dõi và cảnh báo tự động

- Thời gian thực: tiến độ, task bị kẹt, cảnh báo khẩn.

- Hằng ngày: tổng hợp chất lượng và tiến độ gửi Reviewer, QA Lead.

- Hằng tuần: báo cáo xu hướng chất lượng từng người, từng loại task và các lỗi lặp lại gửi QA Lead, quản lý dự án.

Bảng 6.2. Mức cảnh báo tự động (đề xuất)

| Mức | Điều kiện kích hoạt | Người nhận |
| --- | --- | --- |
| Thông tin | Chỉ số rơi vào vùng "Cần theo dõi"; task chờ duyệt vượt thời gian chuẩn | Reviewer |
| Cảnh báo | Chỉ số "Không đạt"; nguy cơ trễ hạn; nhiều task bị báo lỗi cùng loại | Reviewer, QA Lead |
| Khẩn | Chất lượng giảm mạnh trên diện rộng; dữ liệu sắp bàn giao có chỉ số không đạt | QA Lead, quản lý dự án |

## 2. Đo chất lượng bằng cách nào? Ngưỡng nào đạt?

Đề xuất kết hợp 3 phương pháp:

- Task mồi (Gold Task): trộn những task có đáp án chuẩn vào công việc để kiểm tra người làm có đánh giá chính xác không.

- Độ đồng thuận (Inter-Annotator Agreement): giao cùng task cho 2–3 người đánh giá độc lập, sau đó so sánh kết quả.

- Duyệt lấy mẫu (Sampling Review): người duyệt chọn ngẫu nhiên một phần bài làm để kiểm tra chất lượng thực tế.

### Cách tính các chỉ số

Bảng 6.3. Công thức đề xuất

| Chỉ số | Cách tính | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Task mồi | Số task mồi làm đúng / tổng số task mồi đã làm × 100% | Tính theo từng người |
| Độ đồng thuận | Số cặp kết quả trùng nhau / tổng số cặp so sánh × 100% | Nếu nhãn mất cân bằng, dùng thêm hệ số Kappa (Cohen: 2 người; Fleiss: từ 3 người) |
| Tỷ lệ duyệt lần đầu | Số bài được duyệt ngay, không cần sửa / tổng số bài được duyệt × 100% | Không tính bài đang chờ duyệt |

Số mẫu tối thiểu (đề xuất): chỉ kết luận về một cá nhân khi có ít nhất 20–30 task mồi hoặc bài đã duyệt; dưới mức này chỉ ghi nhận để theo dõi.

Bảng 6.4. Ngưỡng đề xuất cho task có độ khó trung bình, kèm hành động xử lý

| Chỉ số | Đạt | Cần theo dõi | Không đạt | Hành động khi không đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Task mồi | ≥85% | 70% – dưới 85% | Dưới 70% | Tăng tỷ lệ duyệt; phản hồi riêng; đào tạo lại |
| Độ đồng thuận | ≥75% | 60% – dưới 75% | Dưới 60% | Kiểm tra guideline trước, rồi mới xét người làm |
| Tỷ lệ duyệt lần đầu | ≥85% | 70% – dưới 85% | Dưới 70% | Duyệt 100% bài; tạm dừng giao task khó nếu kéo dài |

Ngưỡng cần điều chỉnh theo loại task:

- Task đơn giản, đáp án rõ ràng: yêu cầu cao hơn.

- Task chấm điểm theo tiêu chí: dùng ngưỡng trung bình.

- Task khó, mang tính chủ quan: cho phép mức bất đồng hợp lý.

### Quản lý task mồi

- Task mồi do Senior Reviewer hoặc chuyên gia xây dựng và QA Lead duyệt; chiếm khoảng 5–10% khối lượng.

- Trộn lẫn, không gắn nhãn để người làm không nhận ra.

- Thay mới định kỳ và loại bỏ task mồi bị lộ đáp án; nếu đa số người làm sai một task mồi, kiểm tra lại đáp án chuẩn.

Lưu ý: độ đồng thuận cao không có nghĩa dữ liệu chắc chắn đúng (nhiều người có thể cùng sai). Các tỷ lệ cũng cần được tính trên đủ số lượng bài kiểm tra, không kết luận từ vài task riêng lẻ.

## 3. Ai duyệt bài làm và duyệt bao nhiêu phần trăm?

### Người chịu trách nhiệm

Bảng 6.5. Vai trò trong quy trình duyệt

| Vai trò | Nhiệm vụ |
| --- | --- |
| Reviewer | Kiểm tra bài làm, duyệt, từ chối hoặc yêu cầu sửa |
| Senior Reviewer / Domain Expert | Phân xử trường hợp khó, bất đồng lớn |
| QA Lead | Quản lý chất lượng chung và phê duyệt dữ liệu bàn giao |

### Tỷ lệ duyệt đề xuất

Bảng 6.6. Tỷ lệ duyệt thủ công theo đối tượng

| Đối tượng / Loại task | Tỷ lệ duyệt thủ công |
| --- | --- |
| Nhân viên mới | 100% trong giai đoạn thử |
| Nhân viên có chất lượng ổn định | Lấy mẫu 10–20% |
| Nhân viên thường xuyên mắc lỗi | Lấy mẫu 50–100% |
| Task bất đồng nghiêm trọng | 100% |
| Task quan trọng, rủi ro cao | 100% |

Có thể kết hợp kiểm tra tự động bằng AI để phát hiện lỗi và ưu tiên những bài cần con người xem xét.

Nguyên tắc: không cần duyệt thủ công 100% mọi bài; nên tập trung vào nhóm có nguy cơ sai cao, đồng thời lấy mẫu ngẫu nhiên để phát hiện lỗi chưa biết.

## 4. Phát hiện người làm qua loa như thế nào?

Hệ thống theo dõi các dấu hiệu bất thường sau. Ngưỡng gắn cờ là đề xuất, cần hiệu chỉnh theo từng loại task.

Bảng 6.7. Dấu hiệu bất thường và ngưỡng gắn cờ

| Dấu hiệu | Ví dụ | Ngưỡng gắn cờ (đề xuất) |
| --- | --- | --- |
| Làm quá nhanh | Task thường mất 5 phút nhưng hoàn thành trong 20 giây | Thời gian làm dưới 30% mức trung vị của task cùng loại, lặp lại nhiều lần |
| Trả lời lặp lại | Liên tục chọn cùng một mức điểm | Cùng một mức điểm trong trên 80% của 20 task liên tiếp |
| Giải thích sơ sài | Nhiều bài chỉ ghi "Good answer" | Phần giải thích quá ngắn hoặc chung chung ở trên 30% số bài |
| Sao chép nhận xét | Dùng cùng một nội dung cho nhiều task khác nhau | Một nhận xét giống hệt xuất hiện ở từ 3 task khác nhau trở lên |
| Chất lượng giảm | Sai nhiều task mồi hoặc thường xuyên bị từ chối | Task mồi hoặc tỷ lệ duyệt xuống mức "Không đạt" |

### Quy trình xử lý

Bảng 6.8. Quy trình xử lý 5 bước

| Bước | Hành động | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phát hiện | Hệ thống gắn cờ dấu hiệu bất thường |
| 2 | Tăng kiểm tra | Tăng số bài được duyệt của người đó |
| 3 | Phản hồi riêng | Trao đổi trực tiếp, nêu rõ ví dụ cụ thể |
| 4 | Hướng dẫn lại | Nếu cần, đào tạo lại và cho làm thử |
| 5 | Hạn chế quyền | Chỉ áp dụng khi có bằng chứng rõ ràng |

### Tránh cảm giác bị giám sát quá mức

- Thông báo minh bạch các chỉ số được theo dõi.

- Tập trung vào chất lượng kết quả, không theo dõi chuột, bàn phím hoặc webcam liên tục.

- Không kết luận gian lận chỉ vì một dấu hiệu bất thường.

- Cho nhân viên quyền giải thích và cải thiện.

### Khiếu nại kết quả duyệt

Người làm có thể khiếu nại khi không đồng ý với kết quả duyệt hoặc quyết định hạn chế quyền. Một Senior Reviewer không tham gia lần duyệt đầu sẽ xem xét lại và phản hồi trong thời hạn quy định; kết quả khiếu nại được lưu cùng hồ sơ task.

## 5. Khi nhiều người cùng sai một kiểu, xử lý guideline thế nào?

Khi một lỗi xuất hiện ở nhiều người, cần kiểm tra khả năng guideline (hướng dẫn đánh giá) bị thiếu, mơ hồ hoặc chưa thống nhất.

Bảng 6.9. Quy trình 6 bước xử lý guideline

| Bước | Tên bước | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phát hiện | Nhiều người mắc cùng lỗi hoặc báo hướng dẫn khó hiểu |
| 2 | Xác minh | Reviewer và QA Lead tìm nguyên nhân thực sự |
| 3 | Chỉnh sửa | Chuyên gia bổ sung quy tắc, ví dụ và tiêu chí |
| 4 | Kiểm thử | Cho nhóm nhỏ làm thử theo hướng dẫn mới |
| 5 | Phê duyệt và công bố | Phát hành phiên bản guideline mới |
| 6 | Kiểm tra lại | Đánh giá lại task bị ảnh hưởng, đo tỷ lệ lỗi |

Ví dụ: nhiều nhân viên đều chấm điểm cao cho câu trả lời AI đúng một phần nhưng thiếu ý quan trọng. Người quản lý phát hiện rubric chưa phân biệt rõ độ chính xác và độ đầy đủ. Chuyên gia cập nhật hướng dẫn, thêm ví dụ và cho đánh giá lại các task liên quan.

Quy tắc phiên bản: khi cập nhật phải lưu lịch sử phiên bản cũ, không tự động xóa hoặc sửa dữ liệu đã thu thập.

## 6. Tóm tắt

- Dashboard 5 nhóm thông tin, cho phép truy vết đến từng task và từng người; có cảnh báo tự động theo 3 mức.

- Chất lượng đo bằng ba phương pháp kết hợp (task mồi, độ đồng thuận, duyệt lấy mẫu), có công thức, số mẫu tối thiểu và hành động ứng với từng mức.

- Duyệt theo rủi ro thay vì duyệt toàn bộ, kết hợp lấy mẫu ngẫu nhiên.

- Phát hiện làm qua loa dựa trên dữ liệu, xử lý minh bạch và có quyền khiếu nại.

- Lỗi diện rộng được coi là tín hiệu cần xem lại guideline, kèm lưu phiên bản.